1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 3회차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2024.01.19 | **시간** | 10:15 – 10:40 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 강다솜, 김태영, 김담향, 조가영, 조정아 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 일정 조율 | * 각자 현재 진행 상황 공유   + DATA     - train 완료     - 현재 test를 위한 데이터 수집 중       * 시간대 별로 나가서 하늘 사진 촬영       * 광주광역시 실시간 태양광 생산량   + WEB     - 대략적인 레이아웃 완료     - 기능 구현 중 |  |
| 2 | 아이디어 | * 에너지 별 할 수 있는 일   + 수치별 (0-7000, 1000단위 구분) 할 수 있는 일   + 정확한 수치 값이 존재하지 않는다면 건전지 몇 개의 에너지인지 시각화 하여 보여주는 방법도 괜찮을 듯 하다 * 헤더에 메뉴 추가   + 메인 페이지 섹션 별 이동   + 이미지 업로드 페이지 | 데이터 단위 : [W/m^2] |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 기능 구현 | * 사진 업로드 페이지   + 사진 클릭 입력 기능 에러 수정 | 조정아 | 2024.01.19 |  |
| 2 | 데이터 수집 | * 결과 페이지   + 에너지 별 할 수 있는 일 조사 | 김태영 | 2024.01.19 |  |
| 3 | 레이아웃 | * 메인 페이지   + 각 섹션 별 위치 잡기 * 푸터 제작 | 조가영 | 2024.01.19 |  |
| 4 | 모델 | * 모델 테스트   + 테스트 데이터 수집 * Model – Web 연결 공부 | 강다솜 | 2024.01.19 |  |
| 김담향 |