1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 5회차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2024.01.23 | **시간** | 12:20 – 12:30 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 강다솜, 김동일, 김태영, 김담향, 조가영, 조정아 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 정기 회의 | * Back   + 장고와 리액트 연결 * Front   + 메인 페이지 메뉴 이동 방법 변경     - 네비게이터 -> 스크롤 * Data   + 정확도 높이려고 * 역할분담 세부사항 추가   + 리액트 연결 후 css 수정 – 동일 |  |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | Back-end | Django – React 연동 | 김태영 | 24.01.23 |  |
| 조정아 |
| 2 | Front-end | 메뉴 이동 스크롤 구현 | 김동일 | 24.01.23 |  |
| 조정아 |
| 3 | Data | 모델 정확도 향상 | 강다솜 | 24.01.23 |  |
| 김담향 |